20/03/2024 – 23/03/2024

Se ha comenzado con la elaboración del brainstorming con las ideas respecto a las pantallas de la aplicación. Mediante el uso de la herramienta MS Paint se han dibujado varios esquemas que una vez enseñados al tutor en la reunión del día 25 se pasara a producción de un *“Mock Up”* más serio.

24/03/2024

Se ha trabajado en una funcionalidad que permita agregarle texto a una imagen, así como poder elegir la imagen directamente del ordenador. Esta funcionalidad se ha desarrollado con el objetivo de poder añadirla posteriormente a la web. También se ha realizado el esquema y la estructura de la base de datos usando MariaDB.

02/04/2024 - 07/04/2024

Se ha desarrollado un Mock Up más profesional de la aplicación y se ha generado la plantilla de colores alterna para el cambio de tema que se incorporara en la app, también se ha repensado algunas funcionalidades y apartados que tendrá la aplicación.

09/04/2024

Hoy se ha llevado a cabo el primer sprint del proyecto, donde le he enseñado a Paco el Mock Up y la funcionalidad ya desarrollada. También le he comunicado que para nuestra próxima reunión tendré desarrollada la API.

20/04/2024

Se ha iniciado el proyecto de la API con Javaspring. Se han instalado todas las dependencias y plugins referentes para poder llevar a cabo la tarea y se ha generado un proyecto con las tres entidades que forman parte de la base de datos. También se ha instaurado el CRUD básico con las peticiones GET correspondientes a cada entidad.

21/04/2024

Antes de pasar a la fase de prueba, se han reevaluado algunas llamadas además de tener que hacer diversos cambios en dependencias y entidades para poder evitar ciertos errores que han ido saliendo en el despliegue, además de haberse realizado algunos cambios en la base de datos para solucionar los problemas previamente mencionados y también responder a necesidades que no se pensaron de cara a la primera versión de la DDBB. También se ha hecho uso de la herramienta de POSTMAN para poder hacer las pruebas de las llamadas que se mostraran mañana en la segunda reunión. Se ha finalizado la V1 de la API.

22/04/2024

El día de hoy se ha llevado a cabo el segundo Sprint del proyecto. En este Paco nos ha vuelto a explicar lo necesario para llevar a cabo la segunda entrega prevista para este viernes 26. También nos ha facilitado una plantilla de la portada para incluirla en nuestras memorias. En algún punto de la semana iniciare la memoria y cubriré los puntos de los exigidos para la primera entrega.

25/04/2024

Se ha realizado un pequeño estudio de mercado junto con la creación de la memoria técnica para presentarla como parte de la primera entrega del proyecto. En esta se ha tomado como referencia material de la aplicación previamente usado durante el desarrollo de la App de Movil además de adjuntar datos de un estudio llevado a cabo durante el año 2021 que muestra el crecimiento de los memes en la internet.